|  |
| --- |
| KaizerWald  Tower Defense |

Table des matières

[1 Analyse préliminaire 4](#_Toc95579580)

[1.1 Introduction 4](#_Toc95579581)

[1.2 Objectifs 4](#_Toc95579582)

[1.3 Planification initiale 5](#_Toc95579583)

[2 Analyse / Conception 5](#_Toc95579584)

[2.1 Concept 5](#_Toc95579585)

[2.2 Stratégie de test 5](#_Toc95579586)

[2.3 Risques techniques 5](#_Toc95579587)

[2.4 Planification 5](#_Toc95579588)

[2.5 Dossier de conception 6](#_Toc95579589)

[3 Réalisation 6](#_Toc95579590)

[3.1 Dossier de réalisation 6](#_Toc95579591)

[Semaine 1 : La Camera 7](#_Toc95579592)

[Semaine 2 : Refactor du Planning 8](#_Toc95579593)

[Une Conception trop détaillé 9](#_Toc95579594)

[3.2 Description des tests effectués 10](#_Toc95579595)

[3.3 Erreurs restantes 10](#_Toc95579596)

[3.4 Liste des documents fournis 10](#_Toc95579597)

[4 Conclusions 10](#_Toc95579598)

[5 Annexes 11](#_Toc95579599)

[5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation 11](#_Toc95579600)

[5.2 Sources – Bibliographie 11](#_Toc95579601)

[5.3 Journal de travail 11](#_Toc95579602)

[5.4 Manuel d'Installation 11](#_Toc95579603)

[5.5 Manuel d'Utilisation 11](#_Toc95579604)

[5.6 Archives du projet 11](#_Toc95579605)

[5.7 Table des Illustrations 11](#_Toc95579606)

*NOTE L’INTENTION DES UTILISATEURS DE CE CANEVAS:  
Toutes les parties en italiques sont là pour aider à comprendre ce qu’il faut mettre dans cette partie du document. Elles n’ont donc aucune raison d’être dans le document final.*

*De plus, en fonction du type de projet, il est tout à fait possible que certains chapitres ou paragraphes n’aient aucun sens. Dans ce cas il est recommandé de les retirer du document pour éviter de l’alourdir inutilement.*

# Analyse préliminaire

## Introduction

*Ce chapitre décrit brièvement le projet, le cadre dans lequel il est réalisé, les raisons de ce choix et ce qu'il peut apporter à l'élève ou à l'école. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails (ceux-ci seront abordés plus loin) mais cela doit être aussi clair et complet que possible (idées de solutions). Ce chapitre contient également l'inventaire et la description des travaux qui auraient déjà été effectués pour ce projet.*

*Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.*

## Objectifs

*Ce chapitre énumère les objectifs du projet. L'atteinte ou non de ceux-ci devra pouvoir être contrôlée à la fin du projet. Les objectifs pourront éventuellement être revus après l'analyse.*

*Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.*

## Planification initiale

*Ce chapitre montre la planification du projet. Celui-ci peut être découpé en tâches qui seront planifiées. Il s'agit de la première planification du projet, celle-ci devra être revue après l'analyse. Cette planification sera présentée sous la forme d'un diagramme.*

*Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.*

# Analyse / Conception

## Concept

*Le concept complet avec toutes ses annexes:*

*Par exemple :*

* *Multimédia: carte de site, maquettes papier, story board préliminaire, …*
* *Bases de données: interfaces graphiques, modèle conceptuel.*
* *Programmation: interfaces graphiques, maquettes, analyse fonctionnelle…*
* *…*

## Stratégie de test

*Décrire la stratégie globale de test:*

* *types de des tests et ordre dans lequel ils seront effectués.*
* *les moyens à mettre en œuvre.*
* *couverture des tests (tests exhaustifs ou non, si non, pourquoi ?).*
* *données de test à prévoir (données réelles ?).*
* *les testeurs extérieurs éventuels.*

## Risques techniques

* **Performance de Unity / limitation de la machine du client**

Je l’aborderai dans le document mais unity est en pleine transition au niveau de son fonctionnement en général de ce fait il y a eu une stagnation a bien des niveaux en termes d’évolution de ce fait il y a des fonctionnalités qui ont très mal vieillies et qui m’ont demandé de redoubler d’effort et de recherches afin de pouvoir faire tourner le jeu sur la machine du client.

(PS les principaux problèmes seront : l’interface utilisateur, l’animation de personnage)

* **Pathfinding / Recherche de Chemin :**

Biens que des solutions génériques existent, il n’y a pas de solutions « génériques » à tout cas de figure, surtout en ce qui concerne l’adaptation à un terrain dynamique, il y a des nombreux articles de recherches qui traîtent le sujet et propose des alternatives mais toutes pointes le fait que chaque solution a un compromis et que ce dernier doit être pris en compte afin de vérifier la compatibilité avec les exigences du projet et ses besoins.

Il est aussi à noter que les solutions sont loin d’être simple dans leur compréhension et leur implémentation.

* **Mouvement de groupe des entités**

Similaire au pathfinding, le mouvement d’entités en groupe et un sujet qui a fait couler beaucoup d’encres et qui tout bien qu’ayant aussi une implémentation de base (Reynolds Boids crée en 1986). Cette solution a cependant des limitations qui sont intimement lié au type de pathfinding utilisé ; de ce fait il faudra lors de la conception prendre en compte le type de pathfinding utilisé et adapter la solution en conséquence.

* **Architecture de Code**

Le projet devra faire face à un nombre conséquent de dépendances et partages de ressources entre les différents systèmes, il sera alors important de mettre ne place une stratégie permettant de centraliser les ressources afin d’effectuer une distribution efficace et surtout avoir un système d’évènements pour notifier les changements aux systèmes directement concernés.

*Décrire aussi quelles solutions ont été appliquées pour réduire les risques (priorités, formation, actions, …).*

## Planification

*Révision de la planification initiale du projet :*

* *planning indiquant les dates de début et de fin du projet ainsi que le découpage connu des diverses phases.*
* *partage des tâches en cas de travail à plusieurs.*

*Il s’agit en principe de la planification* ***définitive du projet****. Elle peut être ensuite affinée (découpage des tâches). Si les délais doivent être ensuite modifiés, le responsable de projet doit être avisé, et les raisons doivent être expliquées dans l’historique.*

## Dossier de conception

*Fournir tous les document de conception:*

* *le choix du matériel HW*
* *le choix des systèmes d'exploitation pour la réalisation et l'utilisation*
* *le choix des outils logiciels pour la réalisation et l'utilisation*
* *site web: réaliser les maquettes avec un logiciel, décrire toutes les animations sur papier, définir les mots-clés, choisir une formule d'hébergement, définir la méthode de mise à jour, …*
* *bases de données: décrire le modèle relationnel, le contenu détaillé des tables (caractéristiques de chaque champs) et les requêtes.*
* *programmation et scripts: organigramme, architecture du programme, découpage modulaire, entrées-sorties des modules, pseudo-code / structogramme…*

***Le dossier de conception devrait permettre de sous-traiter la réalisation du projet !***

# Réalisation

## Dossier de réalisation

* *les répertoires où le logiciel est installé*
* *la liste de tous les fichiers et une rapide description de leur contenu (des noms qui parlent !)*
* *les versions des systèmes d'exploitation et des outils logiciels*
* *Unity Engine*
* *Unity 2021.2.10*
* *programmation et scripts: librairies externes, dictionnaire des données, reconstruction du logiciel - cible à partir des sources.*

## Semaine 1 : La Camera

"Coming soon"

Unity : Input System

Rotation In Unity : Quaternion

## Semaine 2 : Refactor du Planning

La Semaine 2 devait voir la partie "sélection du joueur" du projet naître, cependant il fut rapidement clair qu'un important changement dans le planning et la conception du projet était nécessaire.

#### Feature Inutile : Problème dans la définition des acteurs

Un premier prototype de sélection pour le personnage mais quelque chose sonnait faux dans le rôle de cette fonction.




Figure 1 : Prototype de sélection

Quel objectif avait le personnage joueur mis à part voir visuellement un personnage avancer d'un point « A » à un point « B » ?

Eventuellement instaurer un délai entre les constructions, mais cela était-il absolument nécessaire et pertinent par rapport aux objectifs du cahier des charges ?

Après réflexion il avérait que non seulement cet élément n'était pas utile au bon fonctionnement, mais de plus il ajoutait en complexité ; selon la première conception, des processus dépendent des actions du joueur pour être exécutés.




Figure 2 - Première Conception

*"MoveOrder" correspond au mouvement du joueur ; "MoveOrder" qui est lié à "BuildOrder" qui correspond à la construction de tour, la partie complète n'avait pas encore été finalisé mais il était prévu que la construction ne débute que lorsque le personnage atteint le lieu de construction.*

### Une Conception trop détaillé

Une erreur visible dans le schéma ci-dessus (voir : Figure 2 - Première Conception), une erreur commise à de nombreuse reprise dans plusieurs projets ayant entraîné leur abandon prématuré.

Une conception de base beaucoup trop détaillée, et la mise en place prématurée d'interfaces complexes (ci-dessus "HauptSystem" et "UnterSystem") donnant naissance à une énorme arborescence de dossier vide et des scripts qui ne seront utilisées que bien plus tard et qui bien souvent, lorsque vient le moment de les implémenter; ces dernières ne correspondent plus à leur à la conception actuelle (liés à des refactors) et doivent être refactorisée voir complétement remodelées quand elles ne sont pas tout simplement retirées.

*Exemple d'un projet abandonné illustrant ce qui allait probablement arriver.*




Figure 3 : Exemple d'un ancien projet abandonné

*Une arborescence qui sans être d'une grande complexité comporte des dossiers contenant un unique élément (Interface : ISettings) quand ils ne sont pas complétement vides*

*(AI->Prussian, MainMenuUI->USS).*

Ayant commis cette erreur par le passé je me suis documenté depuis le temps suivant des conseils via des interviews de développeurs sur Youtube ou encore en lisant des livres comme "The Pragmatic Programmer".

Un conseille revenait toujours qu'importe les sources.

When good-enough software is best, you can discipline yourself to write software that’s good enough, good enough for your users, for future maintainers. (Hunt & Thomas)

## Tourelles :

### Système de Tir : Première Solution (fonctionnelle)

La première implémentation naïve est un simple check autour de la tourelle afin de prendre pour cible le premier ennemi passant à portée de tir.

Cette solution est temporaire et est utilisée avant tout pour pouvoir tester les interactions de tir pour :

* La physique des munitions
* L’interaction avec les ennemies notamment pour la gestion de leur disparition
* Avoir un élément à présenter au Client


Cependant cette solution n’est pas viable dans le futur car elle à les faiblesses suivantes :

* La recherche de cible est effectuée pour chaque tourelle qui n’a pas de cible, ce qui veut dire que même si l’ennemi se trouve à l’autre bout du terrain la tourelle va effectuer sa recherche dans tous les cas (complexité O(n)).
* Les tourelles prennent pour cible le premier ennemi détecté qui bien souvent est le même, ce qui engendre une énorme concentration de tire sur une unique cible (le joueur risque de ne pas apprécier).
* La gestion des munitions n’est pas maintenable en l’état, j’étais parti sur un système de type Manager pour gérer les évènements de chaque munition ce qui a engendré beaucoup de complications et à complexifier le code, l’idée est de partir sur un système de pool d’objets.

### Amélioration Future :

* **Activation de la recherche de cible par Chunk :**

Chaque tourelle dépendant de sa portée activera sa recherche uniquement si un ennemi se trouve dans les chunks à portée de la tourelle




Ci-dessus : la tourelle sera active quand un ennemi se trouvera dans le chunk 1 ou 2.

* **Visée en Cône**

Pour le moment le système de visée utilise un cercle qui check les entités qui sont à dans son rayon.

L’idée de base était plutôt de partir sur une vue en cône.

Ci-contre une vue plus détaillée :

## Solution plus élégante mais qui ajoute en complexité mais sera essentielle en terme de mécaniques de gameplay (développé plus loin)

## Système de Grilles

Le projet Utilisant beaucoup de grilles, un utilitaire à été mis en place afin de facilité les différentes implémentations et surtout de les uniformiser afin d’éviter que chaque grille ne fonctionne d’une manière totalement différente.

(Voir : *KwUtils/Runtime/GridUtils*).

Les grilles suivantes prennent un type générique :

* Une grille Simple contenant un array de type générique.
* Une grille partitionnée (chunked grid) qui contient un array similaire à celui de la grille simple mais aussi un dictionnaire avec en clé, l’index d’une partition(chunk) et en valeur un array contenant uniquement les valeurs de l’array qui sont comprises dans la partition

***Note Concernant la grille partitionnée :***

*Cette dernière utilise le système de multithreading de Unity (Job System) et surtout le Compilateur Burst, concernant Burst, si le type générique est utilisé, ce dernier ne sera pas actif car au jour de l’écriture de cette documentation (01.03.2022), Burst ne peut pas être appelé via une méthode utilisant un type générique (cela provoquera un crash).*

*(Voir : Asset/KwUtils/Runtime/GridUtils /KWChunk.cs).*

*Afin d’activer Burst il faut créer un overload identique à celui générique puis remplacer T par le type voulu.*

*Ne pas toucher à l’interface IJobFor plus bas !*

## Placement des tourelles

## Pathfinding : FlowField

Ajustement du cost Field : éviter que les ennemies passent apr les bords de la route, mais qu’ils utilisent le mileu de la route plutôt

Multithreading et Burst Compiler

## Pathfinding : Ennemi

Option Pour le Pathfinding

Utilisation du FlowField pour le mouvement

Multithreading + Burst Compiler

Problème lié à l’animation dans unity au niveau des performances (DOTS ?)

NOTE : Evitez d’inclure les listings des sources, à moins que vous ne désiriez en expliquer une partie vous paraissant importante. Dans ce cas n’incluez que cette partie…

## Description des tests effectués

*Pour chaque partie testée de votre projet, il faut décrire:*

* *les conditions exactes de chaque test*
* *les preuves de test (papier ou fichier)*
* *tests sans preuve: fournir au moins une description*

## Erreurs restantes

*S'il reste encore des erreurs:*

* *Description détaillée*
* *Conséquences sur l'utilisation du produit*
* *Actions envisagées ou possibles*

## Liste des documents fournis

*Lister les documents fournis au client avec votre produit, en indiquant les numéros de versions*

* *le rapport de projet*
* *le manuel d'Installation (en annexe)*
* *le manuel d'Utilisation avec des exemples graphiques (en annexe)*
* *autres…*

# Conclusions

*Développez en tous cas les points suivants:*

* *Objectifs atteints / non-atteints*
* *Points positifs / négatifs*
* *Difficultés particulières*
* *Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)*

# Annexes

## Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

## Sources – Bibliographie

*Liste des livres utilisés (Titre, auteur, date), des sites Internet (URL) consultés, des articles (Revue, date, titre, auteur)… Et de toutes les aides externes (noms)*

(Hunt & Thomas, p. 11)

## Journal de travail

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Durée** | **Activité** | **Remarques** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 

## Manuel d'Installation

## Manuel d'Utilisation

## Archives du projet

*Media, … dans une fourre en plastique*

## Table des Illustrations

[Figure 1 : Prototype de sélection 8](file:///Z:\FPA\TPI\TowerDefenseDossierrDeProjet.docx#_Toc95580542)

[Figure 2 - Première Conception 9](file:///Z:\FPA\TPI\TowerDefenseDossierrDeProjet.docx#_Toc95580543)

[Figure 3 : Exemple d'un ancien projet abandonné 10](file:///Z:\FPA\TPI\TowerDefenseDossierrDeProjet.docx#_Toc95580544)